Proyecto CronosElegance

Sprint 2 - Review

Equipo: Javier Hernandez

Patricio Luna

Ronald Navarro

Objetivos de la review

- Recibir retroalimentación sobre la calidad, funcionalidad y usabilidad del producto.

- Identificar ajustes o mejoras necesarias antes de la integración de pagos en línea.

- Validar que el producto entregado esté alineado con la visión del proyecto y las necesidades de los usuarios finales.

Funcionalidades revisadas

| N° | Funcionalidad | Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro e inicio de sesión de usuarios | Permite crear cuentas, acceder al sistema y mantener sesión activa | Aprobado | Fluido y funcional, diseño intuitivo |
| 2 | Catálogo de productos | Listado dinámico de relojes con filtros de búsqueda y categorías | Aprobado | Buena organización visual |
| 3 | Base de datos MySQL | Estructura de tablas y relaciones entre productos, usuarios y transacciones | Aprobado | Correcta integración con Django |
| 4 | Carrito de compras | Permite añadir y eliminar productos en sesión local | Aprobado | Operativo; se sugieren mejoras visuales |
| 5 | Preparación de integración Transbank | Configuración inicial del entorno para pagos | Aprobado | Correcta base técnica para siguiente sprint |

Retroalimentación del Product Owner

Durante la sesión de revisión, el Product Owner destacó los siguientes puntos:

Aspectos positivos

- Alta coherencia visual entre las distintas vistas.

- Correcta implementación del sistema de usuarios.

- Fluidez en la navegación y tiempos de carga reducidos.

- Cumplimiento del 95% de los objetivos planificados.

- Excelente documentación técnica y trazabilidad en Git.

Aspectos a mejorar

- Incluir mensajes de confirmación visual (toasts o alertas) al añadir o eliminar productos del carrito.

- Reforzar el control de errores en formularios de registro y login.

- Hacer que la página sea responsive

Evaluación del Sprint

| Criterio | Valoración | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | 95% | Solo faltó la integración final con Transbank |
| Calidad del código | Alta | Limpio, modular y bien documentado |
| Cumplimiento de tiempos | Excelente | Sin retrasos significativos |
| Coordinación del equipo | Muy buena | Comunicación fluida y reparto equitativo de tareas |
| Nivel de satisfacción del Product Owner | 9.5 / 10 | Gran avance, producto funcional y usable |

Demostración del producto

Durante la sesión de revisión, se realizó una demostración funcional en entorno local, mostrando las siguientes acciones:

- Registro de un nuevo usuario y validación del acceso.

- Visualización del catálogo con productos precargados.

- Añadir y eliminar productos del carrito.

La presentación permitió verificar que el sistema se encuentra en una etapa funcional estable, apta para integrar las pasarelas de pago en el próximo sprint.

Compromisos  acciones futuras

| Compromiso | Responsable | Sprint destino |
| --- | --- | --- |
| Implementar pasarela de pago Transbank | Todos | Sprint 3 |
| Mejorar mensajes de interacción en el carrito | Todos | Sprint 3 |
| Ajustar control de errores en formularios | Todos | Sprint 3 |
| Hacer que la página sea responsive | Todos | Sprint 3 |