Proyecto CronosElegance

Sprint 2 - SPRINT PLANNING

Equipo: Javier Hernandez

Patricio Luna

Ronald Navarro

Objetivos del Sprint

- Implementar el módulo de autenticación de usuarios (registro, login y logout)

- Diseñar la vista de detalle de producto con información y foto del reloj

- Implementar un carrito de compras

- Mejorar el diseño visual del frontend inicial

Desglose de tareas

| Integrante | Tareas Asignadas | Estimación total (horas) |
| --- | --- | --- |
| Todos | Implementación de modelo y vistas de usuario (registro, login/logout); conexión con base de datos. | 18 |
| Todos | Desarrollo del catálogo dinámico y vistas de productos; mejora visual del frontend. | 15 |
| Todos | Coordinación de sprint, documentación SCRUM y pruebas funcionales. | 12 |

Criterios de aceptación

El sprint será considerado exitoso si cumple con los siguientes requisitos:

- El catálogo de relojes carga desde la base de datos

- El carrito de compras funciona

- Se mantiene la coherencia visual del sitio

Riesgos identificados y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificultades en el sistema de autenticación Django | Media | Alto | Revisar documentación oficial y realizar pruebas locales tempranas. |
| Retrasos en la integración del carrito | Media | Medio | Dividir el desarrollo en etapas y validar progresivamente. |
| Problemas de compatibilidad con navegadores | Baja | Bajo | Probar en Chrome, Edge y Firefox durante las pruebas. |

Herramientas utilizadas

- Framework: Django 5.2.6

- Base de datos: MySQL

- Frontend: HTML, CSS, JS

- Control de versiones: Git y Github

- Comunicación: Discord