Proyecto CronosElegance

Sprint 1 - Retrospective

Equipo: Ronald Navarro

Patricio Luna

Javier Hernandez

Objetivos de la retrospectiva

- Analizar el cumplimiento del Sprint 1.

- Evaluar el rendimiento individual y colectivo del equipo.

- Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

- Formular compromisos y acciones para el siguiente sprint.

- Promover una cultura de mejora continua y transparencia.

Resultados generales del Sprint 1

El equipo completó exitosamente todos los objetivos establecidos, logrando entregar una versión estable del proyecto, con conexión a la base de datos y estructura inicial del frontend.

Los resultados demuestran que el equipo trabajó perfectamente, realizando las tareas asignadas a cada integrante correctamente y destacando la participación de cada miembro del equipo.

Indicadores de desempeño del sprint:

| Indicador | Resultado | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos del sprint | 100% | Excelente |
| Cumplimiento de plazos | 95% | Muy bueno |
| Resolución de impedimentos | 100% | Excelente |
| Participación en reuniones diarias | 100% | Excelente |
| Documentación y registro SCRUM | 90% | Muy bueno |

Análisis del trabajo en equipo

Fortalezas:

- Excelente comunicación del equipo de trabajo.

- Alta motivación y compromiso individual.

- Las tareas se distribuyeron equitativamente entre los miembros del equipo.

- Cumplimiento de tareas y plazos establecidos.

Aspectos a mejorar:

- Optimizar el tiempo al realizar la documentación del proyecto.

- Organizar reuniones al final de cada semana para así revisar el trabajo que se realizó durante la misma.

- Definir algunas reglas como por ejemplo la estructura del código al momento de programar.

Retroalimentación del equipo

| Integrante | Comentario |
| --- | --- |
| Javier Hernández (Scrum Master) | “El equipo mostró una excelente disposición para colaborar y resolver problemas. Para el próximo sprint debemos enfocarnos en reforzar la documentación.” |
| Ronald Navarro (Product Owner) | “Estoy contento con los resultados y el trabajo en equipo. Debemos dedicar más tiempo a la parte visual del proyecto.” |
| Todos (Desarrolladores Full Stack) | “La buena coordinación del equipo y las tareas que realizamos nos permitieron trabajar bien y cumplir con el plazo que definimos.” |

Acciones de mejora definidas

| N° | Acción de mejora | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar diseño visual del frontend inicial | Todo el equipo | Sprint 2 | Pendiente |
| 2 | Planificar reunión semanal de revisión técnica | Javier Hernández | Desde Sprint 2 | Pendiente |

Evaluación de desempeño grupal

| Criterio | Evaluación | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Comunicación | Excelente | Buena comunicación utilizando plataformas como Whatsapp y Discord. |
| Coordinación | Muy buena | Se cumplieron las tareas designadas como equipo. |
| Responsabilidad | Excelente | Los miembros del equipo cumplieron correctamente su trabajo. |
| Adaptabilidad | Muy buena | Soluciones rápidas si se presentaron problemas |
| Trabajo colaborativo | Excelente | Todos los miembros del equipo colaboran entre sí en caso de que necesitaran ayuda. |