Proyecto CronosElegance

Sprint 1 - Scrumboard

Equipo: Ronald Navarro

Patricio Luna

Javier Hernandez

Objetivos del Scrum Board

- Monitorear el trabajo diario del equipo.

- Facilitar la visualización de las tareas en ejecución y las completadas.

- Detectar posibles problemas técnicos o de coordinación.

Tareas Sprint 1

| Tarea | Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración de Django |  |  | X |
| Conexión de Django con MySQL |  | X |  |
| Creación de la base de datos inicia |  | X |  |
| Configuración de control de versiones (Git/GitHub) |  |  | X |
| Diseño del modelo entidad-relación (MER) |  | X |  |
| Desarrollo de landing page base (HTML/CSS) |  | X |  |
| Integración de archivos estáticos en Django | X |  |  |
| Documentación de instalación y configuración | X |  |  |

Análisis del avance

El avance general fue constante, observándose los siguientes hitos:

- Semana 1: Se completó la configuración de Django, GitHub y estructura principal de la página.

- Semana 2: Se avanzó en la conexión a la base de datos, el diseño del modelo entidad-relación y el desarrollo de la página inicial.

El  75% de las tareas se encontraban completadas o en fase de prueba, cumpliendo con los plazos definidos durante el Sprint.

Método de trabajo

Durante el Sprint 1, el equipo mantuvo un trabajo coordinado y con comunicación diaria mediante reuniones realizadas por Discord
El Scrum Master fue el encargado de asignar las tareas, reuniones y asegurar que las tareas se realicen correctamente

Evaluación del trabajo realizado

| Categoría | Evaluación | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Actualización del estado de las tareas | Buena | Se realizaron actualizaciones diarias y comentarios de cada una. |
| Colaboración del equipo | Excelente | Buena comunicación y trabajo en equipo. |
| Gestión de impedimentos | Buena | Los problemas se pudieron resolver en poco tiempo. |