Proyecto CronosElegance

Sprint 2 - Scrumboard

Equipo: Javier Hernandez

Patricio Luna

Ronald Navarro

Objetivo del Scrumboard

El objetivo principal de este tablero es ver el avance de las tareas del Sprint Backlog, asegurando que cada miembro del equipo conozca las responsabilidades actuales y el estado de cada entrega.
 El Scrumboard facilita la detección temprana de problemas.

Scrumboard del Sprint 2 (Estado Semanal)

| Tarea | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear modelo Usuario y migraciones iniciales | Patricio | En progreso | Migraciones exitosas |
| Diseñar formulario de registro con validaciones | Patricio | Pendiente | Requiere revisión de campos obligatorios |
| Configurar vistas de autenticación (login/logout) | Patricio | Pendiente | En espera de formulario |
| Crear modelo Producto y poblar base de datos inicial | Ronald | Pendiente | Insertar datos de ejemplo |
| Diseñar plantilla base (header, footer) | Ronald | Pendiente | A definir estructura CSS |
| Pruebas de autenticación iniciales | Javier | Pendiente | Depende de tareas T1-T3 |

Semana 4 (Cierre del Sprint)

| Tarea | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear modelo Usuario y migraciones iniciales | Patricio | Completado | Validado por el equipo |
| Formularios de registro/login con validaciones | Patricio | Completado | Se verifica autenticación exitosa |
| Catálogo dinámico desde la base de datos | Ronald | Completado | Visualización correcta de productos |
| Detalle de producto con imagen y precio | Ronald | Completado | Se ajusta formato de precios |
| Carrito de compras local (JS) | Patricio | Completado | Funciona agregar y eliminar productos |
| Mejoras visuales CSS responsive | Ronald | Completado | Optimizado para móviles y escritorio |
| Pruebas funcionales de login y catálogo | Javier | Completado | Se documentan incidencias menores |
| Actualización de documentación del sprint | Javier | Completado | Se completará en la retrospectiva |

Observaciones  y seguimiento

- El equipo mantuvo una buena comunicación diaria mediante Discord y reuniones breves.

- Las tareas del catálogo y el inicio de sesión del usuario fueron completadas exitosamente.

- Hubo un pequeño retraso en la integración del carrito de compras, pero fueron resueltos en la segunda semana.

Evaluación del Sprint

Con el Scrumboard permitió ver de manera efectiva cómo se desarrolló el trabajo en equipo y detección de problemas, mejoró harto en comparación al sprint 1.