Proyecto CronosElegance

Sprint 5 - SPRINT PLANNING

Equipo: Javier Hernandez

Patricio Luna

Ronald Navarro

Objetivos del Sprint

- Implementar la funcionalidad de crear la boleta

- Integrar la generación de boleta con transbank tras un pago exitoso

- Permitir al usuario visualizar su boleta mediante un correo electrónico que le llegara

Criterios de aceptación

- La boleta se generará solo después de recibir la confirmación del pago desde Transbank.

- El pdf debe incluir datos del usuario, productos, fecha y total.

- El pdf debe enviarse automáticamente al correo electrónico del usuario.

Riesgos identificados y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallas en generación de PDF | Baja | Medio | Probar varias veces antes de integrar la función |
| Error al enviar boleta por correo | Media | Medio | Pruebas de usuario antes de implementar |