**Proyecto CronosElegance**

**Sprint 1 - Scrumboard**

**Equipo: Ronald Navarro**

**Patricio Luna**

**Javier Hernandez**

**Objetivos del Scrum Board**

* Monitorear el trabajo diario del equipo.
* Facilitar la visualización de las tareas en ejecución y las completadas.
* Detectar posibles problemas técnicos o de coordinación.

**Tareas Sprint 1**

| **Tarea** | **Por hacer** | **En progreso** | **Hecho** |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración de Django |  |  | **X** |
| Conexión de Django con MySQL |  | **X** |  |
| Creación de la base de datos inicia |  | **X** |  |
| Configuración de control de versiones (Git/GitHub) |  |  | **X** |
| Diseño del modelo entidad-relación (MER) |  | **X** |  |
| Desarrollo de landing page base (HTML/CSS) |  | **X** |  |
| Integración de archivos estáticos en Django | **X** |  |  |
| Documentación de instalación y configuración | **X** |  |  |

**Análisis del avance**

El avance general fue constante, observándose los siguientes hitos:

* **Semana 1:** Se completó la configuración de Django, GitHub y estructura principal de la página.
* **Semana 2:** Se avanzó en la conexión a la base de datos, el diseño del modelo entidad-relación y el desarrollo de la página inicial.

El 75% de las tareas se encontraban completadas o en fase de prueba, cumpliendo con los plazos definidos durante el Sprint.

**Método de trabajo**

Durante el Sprint 1, el equipo mantuvo un trabajo coordinado y con comunicación diaria mediante reuniones realizadas por Discord  
El Scrum Master fue el encargado de asignar las tareas, reuniones y asegurar que las tareas se realicen correctamente

**Evaluación del trabajo realizado**

| **Categoría** | **Evaluación** | **Comentario** |
| --- | --- | --- |
| Actualización del estado de las tareas | Buena | Se realizaron actualizaciones diarias y comentarios de cada una. |
| Colaboración del equipo | Excelente | Buena comunicación y trabajo en equipo. |
| Gestión de impedimentos | Buena | Los problemas se pudieron resolver en poco tiempo. |