**Proyecto CronosElegance**

**Sprint 3 - SPRINT PLANNING**

**Equipo: Javier Hernandez**

**Patricio Luna**

**Ronald Navarro**

**Objetivos del Sprint**

* Integrar el método de pago Transbank Webpay Plus en el flujo de compra
* Implementar pruebas funcionales para validar los módulos de pago, carrito y transacción

**Planificación**

Duración del Sprint: El sprint tendrá una duración de 14 días

Distribución del trabajo:

Ronald: Desarrollo backend

Patricio: Integración de Transbank

Javier: Documentación y validaciones

Herramientas utilizadas:

Repositorio: Github

Comunicación: Discord

**Meta del Sprint**

Lograr que los usuarios puedan realizar compras a través de Transbank sin ningún tipo de problema y de manera segura.

**Riesgos identificados y mitigación**

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallo en la integración de Transbank | Media | Alto | Revisión de código |
| Revisión del código retrasada | Baja | Bajo | Revisar el código cada 3 días |