**Sprint Retrospective**

**Sprint 3**

**Equipo: Javier Hernandez**

**Patricio Luna**

**Ronald Navarro**

**Objetivos de Sprint Retrospective**

* Reflexionar sobre los resultados y la dinámica de trabajo del Sprint 3.
* Reconocer los logros y buenas prácticas del equipo.
* Detectar las dificultades que impactaron la productividad o la comunicación.
* Establecer acciones de mejora específicas y alcanzables.
* Reforzar la cultura de aprendizaje continuo dentro del marco Scrum.

**Aspectos positivos**

| **N°** | **Aspectos positivos** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Comunicación fluida diaria | Las reuniones diarias se realizaron puntualmente y con participación activa de todo el equipo. |
| **2** | Cumplimiento de los objetivos del sprint | Todas las historias de usuario se completaron dentro del tiempo establecido. |
| **3** | Mejora en la documentación técnica | La entrega incluyó documentación. |

**Aspectos a mejorar**

| **N°** | **Acción** | **Objetivo** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Crear documentación visual del flujo de pago | Facilitar la comprensión del proceso de integración. |
| **2** | Integración técnica exitosa | La conexión de Transbank funcionó con algunos errores. |

**Evaluación del desempeño del equipo**

| **Criterio** | **Evaluación** | **Observación** |
| --- | --- | --- |
| Colaboración | Excelente | Alto nivel de apoyo y comunicación mutua. |
| Cumplimiento de objetivos | Excelente | Sprint completado sin retrasos. |
| Código correcto | Alta | Código bien estructurado, sin errores y comentado. |
| Adaptabilidad | Excelente | Respuestas rápidas ante imprevistos técnicos. |

**Compromisos para el Sprint siguiente**

| **Compromiso** | **Responsable** | **Estado** |
| --- | --- | --- |
| Mostrar un mensaje o animación de “cargando” cuando empieza la transacción | Todos | En proceso |
| Mejorar la presentación visual del mensaje de confirmación de pago | Todos | En proceso |

### 

| **Criterio** | **Evaluación** | **Observación** |
| --- | --- | --- |
| Colaboración | Excelente | Alto nivel de apoyo y comunicación mutua. |
| Cumplimiento de objetivos | Excelente | Sprint completado sin retrasos. |
| Gestión de impedimentos | Muy buena | Todos los bloqueos se resolvieron en menos de 24 horas. |
| Calidad del código | Alta | Código limpio, modular y documentado. |
| Adaptabilidad | Excelente | Respuestas rápidas ante imprevistos técnicos. |