**Proyecto CronosElegance**

**Sprint 4 - SPRINT PLANNING**

**Equipo: Javier Hernandez**

**Patricio Luna**

**Ronald Navarro**

**Objetivos del Sprint**

* Realizar pruebas funcionales
* Realizar el modelo entidad-relación de la base de datos
* Realizar la documentación necesaria para el Sprint
* Preparar la presentación final del proyecto

**Criterios de aceptación**

* La integración con Transbank es estable y las transacciones se completan sin errores
* Las páginas cargan en menos de 3 segundos
* Sin errores críticos que afecten a la funcionalidad del sistema

**Riesgos identificados y mitigación**

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemas de compatibilidad con Transbank | Media | Alto | Verificar que las versiones de Python y Django sean compatibles con la de transbank |
| Errores en migraciones de base de datos | Media | Medio | Evitar hacer migraciones de tablas ya existentes. |