**Proyecto CronosElegance**

**Sprint 4 - Review**

**Equipo: Javier Hernandez**

**Patricio Luna**

**Ronald Navarro**

**Objetivos del Sprint Review**

* Verificar el cumplimiento de objetivos del Sprint 4
* Analizar el trabajo del equipo.
* Verificar las funcionalidades agregadas.

**Revisión de funcionalidades**

| **Funcionalidad** | **Descripción** | **Estado** |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de productos | Filtros por género y marca. | En proceso |
| Carrito de compras. | Correcto funcionamiento del carrito de compras, se agregan y se eliminan productos. | Completado |
| Pago en línea | Integración de Transbank | En proceso |
| Inicio de sesión | El usuario puede iniciar sesión, registrarse y recuperar contraseña mediante un enlace enviado al correo eléctronico. | Completado |

**Evaluación del equipo.**

| **Criterio** | **Evaluación** | **Comentario** |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | Buena | Faltan algunas funcionalidades en el sistema. |
| Comunicación del equipo | Excelente | Casi ni existieron problemas de coordinación entre el equipo para realizar las reuniones. |
| Solución de problemas | Buena | Los problemas que hubieron se pudieron solucionar en menos de 1 o 2 días como máximo. |