

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | En nuestro proyecto APT lo que hemos avanzado es en el diseño, las funcionalidades y el modelo entidad-relación. Primero cambiamos todo el diseño de la página, ya que lo que teníamos se veía muy básico y poco profesional, agregando también un filtro para los productos. Luego añadimos y arreglamos un par de funcionalidades, entre ellas tenemos: crear usuario, iniciar y cerrar sesión, cambiar la contraseña en caso de olvidarla, agregar producto al carrito, borrar producto del carrito, agregar producto a la wishlist, borrar producto de la wishlist. |
| --- | --- |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentarán serán videos del sistema funcionando y los documentos de Sprint, se adjuntarán los links de los videos en el Github, ya que este documento no permite archivos de videos. |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar aplicaciones web, buenas prácticas de programación, registrar evidencias, elaborar documentos y aplicar metodología | Programación de la aplicación web, desarrollo de documentación necesaria para el proyecto. | Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto son básicamente un computador con componentes buenos para poder programar y realizar las reuniones. | La duración de las actividades son de 4 meses aproximadamente. | Los responsables de las actividades fueron los miembros del equipo (Ronald Navarro, Patricio Luna y Javier Hernandez) | Las dificultades que se presentaron en el desarrollo del proyecto fueron más descoordinaciones para realizar las reuniones y algunos problemas de código que fueron resueltos rápidamente. | Las actividades aún están en progreso. | Se ajustaron algunos horarios para que cada miembro del equipo se pueda conectar a las reuniones realizadas. |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  El factor que ha facilitado el desarrollo del proyecto APT es la buena comunicación,compromiso y organización de nuestro equipo, ya que supimos organizar nuestras distintas tareas y roles  Factores que dificultaron el proyecto serían retrasos por problemas de códigos y tener que dedicar más tiempo del que teníamos planeado para poder solucionarlo.  O implementar tecnologías que no manejamos tan bien, por eso nos llevaba más tiempo buscar información |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  No eliminamos ni ajustamos ninguna actividad de nuestro proyecto, esto se debe a que hasta el momento hemos podido cumplir bien nuestros objetivos planteados de buena manera, ya sea trabajando y comunicándonos en equipo o investigando todos juntos para este proyecto sea un éxito. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  La única actividad que tenemos retrasada es la integración con Transbank. Esta actividad la realizaremos lo más pronto que podamos para no retrasar todo nuestro proyecto, pero como es lo único que nos falta no nos tomará tiempo de más. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)