# **Informe de Sprint Review**

## **1. Datos del Sprint**

* **Nombre del Proyecto:** Cronos Elegance
* **Sprint:** Sprint 1
* **Fecha:** 05-09-2025
* **Objetivo del Sprint:** Diseñar y desarrollar la página con las distintas funcionalidades que tendrá la aplicación web.

## **2. Resumen del Sprint**

El equipo se propuso como objetivo del Sprint 1 diseñar y desarrollar las funcionalidades principales de la aplicación web "Cronos Elegance". Durante este período, nos enfocamos en la arquitectura inicial y en la preparación de las historias de usuario para el desarrollo.

## **3. Avances y Entregables**

A continuación, se presenta un resumen de las tareas priorizadas para este Sprint.

* **Tareas Completadas:**
  + **Ninguna**
  + **Las tareas del Sprint 1 fueron principalmente de planificación y diseño, lo que significa que el desarrollo no ha comenzado todavía.**
* **Tareas Pendientes (no iniciadas):**
* HU001: Visualización de la página principal con los relojes disponibles y sus detalles.
* HU002: Formulario para crear una cuenta personal.
* HU003: Interfaz para autenticarse en el sistema con credenciales.
* HU004: Implementación de filtros y una barra de búsqueda avanzada para encontrar relojes específicos.
* HU005: Funcionalidad para añadir productos desde la página de detalles a una lista de espera
* HU006: Proceso de pago, con recolección de datos y la integración de la pasarela de pago
* HU007: Un formulario en el panel de administrador para subir la información y las imágenes de un nuevo producto
* HU008: Un módulo en mi perfil que muestre el estado de mi compra (enviado, entregado, etc.).
* HU009: Un enlace que permita enviar un correo electrónico para restablecer la contraseña de forma segura
* HU010: Funcionalidad para marcar productos que me interesan y consultarlos más tarde en mi perfil
* HU011: Como usuario quiero una sección en la página principal que muestre una selección de productos nuevos o populares.
* HU012: Como administrador, quiero generar y enviar boletas electrónicas automáticamente.
* HU013: Como administrador, quiero emitir certificados de autentificación para cada reloj.

## **4. Feedback y Próximos Pasos**

* **Discusión:**
  + Los puntos principales del debate se centraron en la claridad de las historias de usuario y la definición de los criterios de aceptación.
  + Se validó la dirección del proyecto y la priorización inicial del Product Backlog.
* **Decisiones y Acuerdos:**
  + Como equipo se llegó al acuerdo de que próximamente se iniciará el desarrollo de la página