# **Planilla de Planificación del Sprint**

## **Título del Proyecto:**

Cronos Elegance

## **Sprint:**

Sprint 1 - 03/09/2025

### **Objetivo del Sprint**

Diseñar y desarrollar la página con las distintas funcionalidades que tendrá la aplicación web.

### **Tareas Priorizadas**

| **id** | **Tipo** | **Descripción** | **Estimación (Puntos de Historia)** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Tarea | Visualización de la página principal con los relojes disponibles y sus detalles. | 3SP | Sin comenzar |
| HU002 | Tarea | Formulario para crear una cuenta personal. | 5SP | Sin comenzar |
| HU003 | Tarea | Interfaz para autenticarse en el sistema con credenciales. | 3SP | Sin comenzar |
| HU004 | Tarea | Implementación de filtros y una barra de búsqueda avanzada para encontrar relojes específicos. | 8SP | Sin comenzar |
| HU005 | Tarea | Funcionalidad para añadir productos desde la página de detalles a una lista de espera | 5SP | Sin comenzar |
| HU006 | Tarea | Proceso de pago, con recolección de datos y la integración de la pasarela de pago | 13SP | Sin comenzar |
| HU007 | Tarea | Un formulario en el panel de administrador para subir la información y las imágenes de un nuevo producto | 8SP | Sin comenzar |
| HU008 | Tarea | Un módulo en mi perfil que muestre el estado de mi compra (enviado, entregado, etc.). | 5SP | Sin comenzar |
| HU009 | Tarea | Un enlace que permita enviar un correo electrónico para restablecer la contraseña de forma segura | 5SP | Sin comenzar |
| HU010 | Tarea | Funcionalidad para marcar productos que me interesan y consultarlos más tarde en mi perfil | 5SP | Sin comenzar |
| HU011 | Tarea | Como usuario quiero una sección en la página principal que muestre una selección de productos nuevos o populares. | 5SP | Sin comenzar |
| HU012 | Tarea | Como administrador, quiero generar y enviar boletas electrónicas automáticamente. | 13SP | Sin comenzar |
| HU013 | Tarea | Como administrador, quiero emitir certificados de autentificación para cada reloj. | 8SP | Sin comenzar |

### 